|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15/08/2019 |  | Termo de Abertura do Projeto |
|  |  |  |

Objetivo do Documento

**Gerador de Avaliação Multidisciplinar**

Professor: Rafael Fernando Diorio

Felipe Aurélio de Souza

Preparado pelo grupo: Felipe Aurélio de Souza, Isabela Aparecida Veroneis, Vitor Bacega Faria, Maycon Alexandre Ballesteiro de Araújo da Cruz, Lucas Marques Turco, Marcos Roberto Figueira.

Este documento visa autorizar formalmente o início de um projeto que tem como objetivo um sistema gerador de avaliação para qualificação dos alunos no semestre corrente do IFSP-Capivari e contém informações necessárias para o entendimento do projeto, fornecendo uma visão macro do produto a ser desenvolvido.

Justificativa

Este gerador de avaliação auxiliará na investigação didática de aprendizagem, buscando formas de desenvolvimento e aplicação de melhorias para o método de ensino.

Objetivos do Projeto

O objetivo deste projeto formaliza o desenvolvimento de um sistema para geração de avaliações multidisciplinares no âmbito do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP Campus Capivari.

Produtos e principais requisitos

Descrever o sistema (de maneira geral) e os requisitos (necessita de cadastro de usuários, questões, etc.)

A solução desenvolvida neste projeto automatizará a geração de avaliações multidisciplinares no âmbito do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP Campus Capivari. As funcionalidades da solução proposta contemplam:

* Cadastro de usuários;
* Cadastro de questões com classificações de nível;

*Stakeholders*

| Nome | Externos (S/N) | Relacionamento com Projeto |
| --- | --- | --- |
| **Rafael Fernando Diorio** | Não | Cliente |
| **Igor Vasconcelos Nogueira** | Não | Patrocinador |
| **Bruna Carolina Rodrigues da Cunha** | Não | Consultora |
| **Irapuan Gloria Junior** | Não | Consultor |
| **Carlos Roberto Paviotti** | Não | Consultor |
| **Vitor Brandi Junior** | Não | Consultor |
| **Análise e Desenvolvimento de Sistema** | Não | Beneficiário |

Equipe do Projeto

| Nome | Papel desempenhado |
| --- | --- |
| **FELIPE aURELIO DE SOUZA** | Gerente de Projeto/Analista de Sistemas |
| **ISABELLA APARECIDA VERONEIS** | Administrador de Banco de Dados |
| **VICTOR BACEGA FARIA** | Desenvolvedor |
| **Maycon Alexandre Ballesteiro de Araújo da Cruz** | Analista de Sistemas |
| **LUCAS MARQUES TURCO** | Analista de Sistemas |
| **MARCOS ROBERTO FIGUEIRA** | Engenheiro de Software |

Premissas

Os principais fundamentos lógicos do projeto envolvem o conhecimento dos alunos em C# e SQL. Visando a capacitação da equipe envolvida, distribuindo os objetivos prévios nas conjuntas especialidades.

Restrições

O cliente não exigiu nenhuma restrição.

Riscos

Cronograma macro

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Entrevista com Cliente | 08.15.2019 |
| Coleta de requisitos | 08.16.2019 |
| Análise dos requisitos coletados | 08.22.2019 |
| Modelagem | 09.05.2019 |
| Testes | 09.12.2019 |
| Correção de possíveis *bugs* e/ou erros no projeto | 10.10.2019 |
| Data de entrega da documentação | 11.29.2019 |
| Data de apresentação | 12.04.2019 |

Aprovações

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsável** | **Data** | **Assinatura** |
| **Rafael Fernando Diorio** | 08.15.2019 |  |
| Felipe Aurélio de Souza | 08.15.2019 |  |
| **Observações:** | | |